| СОГЛАСОВАНО Заместитель министра труда, социального развития и занятости населения _________________________ «_____» _________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор |
| --- | --- |

План адаптации объекта для МГН

Бюджетное учреждение «Управление социальной поддержки населения г. Горно-Алтайска»

(наименование)

г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, д. 108

(адрес)

на период 2015-2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | Вид работы | Этап работы | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение «Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг» |  |  | Первый этап |  | 2016 год | Соломатина Т.В. Польская И.А. |
| 1.2 | Проведение инструктирования сотрудников учреждения, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах. |  |  | Первый этап |  | 2016 год | Соломатина Т.В. Польская И.А. Завьялова Е.М. |
| 1.3 | Составление проектно-сметной документации |  |  | Первый этап |  | 2016 год | Тырышкина С.В. |
| 1.4 | Приказ о назначении ответственных лиц за сопровождение инвалида |  |  | Первый этап |  | 2016 год | Соломатина Т.В. Польская И.А. |
| 1.5 | Внесение изменений в должностные инструкции специалистов по сопровождению МГН |  |  | Первый этап |  | 2016 год | Соломатина Т.В. Польская И.А. |
| 1.6 | Выпуск буклетов, памяток для граждан в соответствии с категорией МГН |  |  | Первый этап |  | 2016 год | Польская И.А. Завьялова Е.М. |
| 1.7 | Проведение мероприятий по организации доступности сайта | Все категории |  | Первый этап |  | 2016 год | Куликов Д.А. |
| 2. | Приобретение технических средств адаптации |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По территории объектов |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение антискользящего покрытия | Все категории | ТСР | Первый этап | 28260 | 2018 год | Тырышкина С.В. Рябич А.А. |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | По санитарно – гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка унитаза для инвалидов РRS-01 | Все категории | Реконструкция ТСР |  | 6600 | 2016 год | Тырышкина С.В. Валиева Т.Ю. |
|  | Установка раковины для инвалидов и поручня для нее | Все категории |  |  | 14000 | 2018 год | Тырышкина С.В. Валиева Т.Ю |
|  | Установка инвалидного поручня для туалетной комнаты (1 шт.) | Все категории |  |  | 7900 | 2018 год | Тырышкина С.В. Валиева Т.Ю |
| 3.6 | По системе информации |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка тактильных стендов (1 шт.) с информацией об оказываемых услугах | С |  |  | 65000 | 2017 год | Тырышкина С.В. Валиева Т.Ю. |
|  | Установка тактильных знаков доступности для инвалидов (150 мм*150мм) (2 шт.) | С |  |  | 1500 | 2018 год | Тырышкина С.В. Завьялова Е.М. |
|  | Установка тактильных табличек с рельефным шрифтом и азбукой Брайля (4 шт.) на кабинеты | С |  |  | 6000 | 2017 год | Тырышкина С.В. Завьялова Е.М. |

| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на начало планового периода | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| - по завершению 1 –го этапа плана адаптации (текущий год) | ДЧВ | ДЧВ | ДЧВ | ДЧВ | ДЧВ |
| - по завершению 2 –го этапа плана адаптации | ДПВ | ДПВ | ДПВ | ДПВ | ДПВ |